D'MARIO B2B

Portal Mayorista — Informe de Pruebas

Sprint 2: Comprar

| 18 Pruebas ejecutadas | 18 PASS | 0 FAIL | 5 Hallazgos |
| --- | --- | --- | --- |

| Proyecto | D'MARIO B2B — Portal Mayorista |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2: Comprar |
| Fecha | 20 de junio de 2026 |
| Ejecutado por | Claude Sonnet 4.6 (SMC Soluciones) |
| Version API | v0.2.0 |
| Ambiente | Local — Docker WSL (PostgreSQL 16 · puerto 5435) |
| Veredicto | PASS — 18/18 pruebas exitosas · 1 hallazgo accionable (F-01) |

# 1. Alcance Sprint 2

| Endpoint | Que hace |
| --- | --- |
| GET /api/catalog | Catalogo con filtros (line, search, badge), paginacion, pvpSugerido calculado |
| GET /api/catalog/:id | Detalle de producto individual |
| GET /api/me | Datos del aliado: cupo disponible, segmento, KAM asignado (solo rol aliado) |
| POST /api/orders/preview | Preview de pedido: descuentos por forma de pago, validacion cupo sin persistir |
| POST /api/orders | Pedido confirmado: stock, creditUsed, ytd, codigo P-XXXX, factura vencimiento |

# 2. Resumen por categoria

| Categoria | PASS | FAIL | Pruebas |
| --- | --- | --- | --- |
| Catalogo | 6 | 0 | T-01 a T-06 |
| Me / Datos aliado | 1 | 0 | T-07 |
| Autorizacion | 3 | 0 | T-08 · T-15 · T-16 |
| Preview (reglas de negocio) | 3 | 0 | T-09 · T-10 · T-11 |
| Pedidos y efectos | 5 | 0 | T-12 a T-14 · T-17 · T-18 |
| TOTAL | 18 | 0 | — |

# 3. Detalle de pruebas

## T-01 — GET /catalog sin filtros

| Categoria | Catálogo |
| --- | --- |
| Riesgo | Alta |
| Entrada | GET /api/catalog (sin params) |
| Esperado | 12 productos, paginación meta, pvpSugerido calculado |
| Real | total=12 page=1 pages=1 · pvp Lyon=$836.900 · pvp Alpes=$1.606.500 |
| Resultado | PASS |

Evidencia:

{"meta":{"total":12,"page":1,"pages":1},"data":[{"ref":"DM-5210","pvpSugerido":1606500},...]}

## T-02 — GET /catalog?line=Lyon

| Categoria | Catálogo |
| --- | --- |
| Riesgo | Media |
| Entrada | ?line=Lyon |
| Esperado | 3 productos de línea Lyon únicamente |
| Real | total=3 · DM-2455 Lyon Acero Oro Rosa / DM-2451 Lyon Acero Plata / DM-2460 Lyon Esfera Negra |
| Resultado | PASS |

Evidencia:

total=3  hits=[DM-2455, DM-2451, DM-2460]

## T-03 — GET /catalog?search=Crono

| Categoria | Catálogo |
| --- | --- |
| Riesgo | Media |
| Entrada | ?search=Crono |
| Esperado | 2 productos que contengan 'Crono' en nombre o ref |
| Real | total=2 · DM-4001 Zürich Crono Acero · DM-4012 Zürich Crono Negro |
| Resultado | PASS |

Evidencia:

total=2  hits=['DM-4001', 'DM-4012']

## T-04 — GET /catalog?badge=PREMIUM

| Categoria | Catálogo |
| --- | --- |
| Riesgo | Baja |
| Entrada | ?badge=PREMIUM |
| Esperado | Solo productos con badge PREMIUM |
| Real | total=2 · DM-5210 PREMIUM · DM-5215 PREMIUM |
| Resultado | PASS |

Evidencia:

total=2  hits=[('DM-5210','PREMIUM'),('DM-5215','PREMIUM')]

## T-05 — Paginación ?page=1&limit=3

| Categoria | Catálogo |
| --- | --- |
| Riesgo | Baja |
| Entrada | ?page=1&limit=3 |
| Esperado | page=1 limit=3 total=12 pages=4 |
| Real | page=1 limit=3 total=12 pages=4 |
| Resultado | PASS |

Evidencia:

page=1 limit=3 total=12 pages=4

## T-06 — GET /catalog/:id — producto individual

| Categoria | Catálogo |
| --- | --- |
| Riesgo | Media |
| Entrada | GET /api/catalog/{id} |
| Esperado | Detalle del producto con pvpSugerido |
| Real | ref=DM-2455 pvpSugerido=931400 |
| Resultado | PASS |

Evidencia:

{"ref":"DM-2455","priceMayo":689900,"pvpSugerido":931400}

## T-07 — GET /me — aliado autenticado

| Categoria | Me |
| --- | --- |
| Riesgo | Alta |
| Entrada | Sesión aliado Joyería La Esmeralda |
| Esperado | Datos del cliente: cupo, segmento, KAM asignado |
| Real | segment=A status=activo creditLimit=12M creditUsed=4.2M creditAvailable=7.8M vendor=Andrés M. |
| Resultado | PASS |

Evidencia:

{"name":"Joyería La Esmeralda","creditAvailable":7800000,"vendor":{"name":"Andrés M."}}

## T-08 — GET /me — KAM recibe 401

| Categoria | Autorización |
| --- | --- |
| Riesgo | Alta |
| Entrada | Sesión KAM andres.m@dmario.com |
| Esperado | HTTP 401 Se requiere rol: aliado |
| Real | status=401 msg=Se requiere rol: aliado |
| Resultado | PASS |

Evidencia:

{"statusCode":401,"message":"Se requiere rol: aliado"}

## T-09 — POST /orders/preview — contado (-8%)

| Categoria | Preview |
| --- | --- |
| Riesgo | Alta |
| Entrada | paymentTerm:contado · Lyon×6 + Alpes×3 |
| Esperado | discount = round(subtotal x 0.08) · cupoOk=True |
| Real | subtotal=7709400 discount=616752 total=7092648 cupoOk=True · verif: round(7709400×0.08)=616752 |
| Resultado | PASS |

Evidencia:

subtotal=7709400 discountRate=0.08 discount=616752 total=7092648 cupoOk=True

## T-10 — POST /orders/preview — pronto_pago (-5%)

| Categoria | Preview |
| --- | --- |
| Riesgo | Alta |
| Entrada | paymentTerm:pronto_pago · Lyon×6 |
| Esperado | discount = round(subtotal x 0.05) |
| Real | subtotal=4139400 discount=206970 total=3932430 · verif: round(4139400×0.05)=206970 |
| Resultado | PASS |

Evidencia:

subtotal=4139400 discount=206970 total=3932430 verif_5%=206970 match=True

## T-11 — POST /orders/preview — credito90, cupoOk=False

| Categoria | Preview |
| --- | --- |
| Riesgo | Alta |
| Entrada | paymentTerm:credito90 · Alpes Oro Skeleton×10 ($15M) |
| Esperado | discount=0 · cupoOk=False porque total $15M > creditAvailable $7.8M |
| Real | discount=0 total=15000000 cupoOk=False creditAvailable=7800000 |
| Resultado | PASS |

Evidencia:

discount=0 total=15000000 cupoOk=False creditAvailable=7800000

## T-12 — POST /orders — pronto_pago genera pedido + factura

| Categoria | Pedidos |
| --- | --- |
| Riesgo | Alta |
| Entrada | paymentTerm:pronto_pago · Lyon×6 + Alpes×3 |
| Esperado | code=P-XXXX · status=alistamiento · dueDate=+30d · invoiceId generado · stock descontado |
| Real | code=P-0002 status=alistamiento total=6924930 dueDate=2026-07-20 (+30d) · stock Lyon 124→118 |
| Resultado | PASS |

Evidencia:

code=P-0002 status=alistamiento total=6924930 dueDate=2026-07-20 invoiceId=91ff0d2b...

## T-13 — POST /orders — credito90 cupo excedido → 400

| Categoria | Pedidos |
| --- | --- |
| Riesgo | Alta |
| Entrada | paymentTerm:credito90 · Alpes×10 ($15M > cupo $7.8M) |
| Esperado | HTTP 400 con mensaje en pesos colombianos |
| Real | status=400 msg="Cupo insuficiente. Disponible: $7.800.000 · Pedido: $15.000.000" |
| Resultado | PASS |

Evidencia:

{"statusCode":400,"message":"Cupo insuficiente. Disponible: $7.800.000 · Pedido: $15.000.000"}

## T-14 — POST /orders — producto AGOTADO (stock=0) → 400

| Categoria | Pedidos |
| --- | --- |
| Riesgo | Alta |
| Entrada | DM-3122 Geneva Cuero Negro (stock=0) × 2 |
| Esperado | HTTP 400 "Stock insuficiente para DM-3122" |
| Real | status=400 msg="Stock insuficiente para DM-3122 — disponible: 0" |
| Resultado | PASS |

Evidencia:

{"statusCode":400,"message":"Stock insuficiente para DM-3122 — disponible: 0"}

## T-15 — POST /orders — KAM no puede crear pedidos → 401

| Categoria | Autorización |
| --- | --- |
| Riesgo | Alta |
| Entrada | Sesión KAM andres.m@dmario.com |
| Esperado | HTTP 401 Se requiere rol: aliado |
| Real | status=401 msg=Se requiere rol: aliado |
| Resultado | PASS |

Evidencia:

{"statusCode":401,"message":"Se requiere rol: aliado"}

## T-16 — POST /orders/preview — sin sesión → 401

| Categoria | Autorización |
| --- | --- |
| Riesgo | Alta |
| Entrada | Request sin cookie de sesión |
| Esperado | HTTP 401 Sesión inválida o expirada |
| Real | status=401 msg=Sesión inválida o expirada |
| Resultado | PASS |

Evidencia:

{"statusCode":401,"message":"Sesión inválida o expirada"}

## T-17 — creditUsed actualizado en credito90

| Categoria | Pedidos |
| --- | --- |
| Riesgo | Alta |
| Entrada | Relojería El Tiempo · credito90 · Bern×4 ($1.159.600) |
| Esperado | creditUsed aumenta en total · creditAvailable decrece en igual monto |
| Real | creditUsed: 7800000→8959600 (+1159600) · creditAvailable: 2200000→1040400 |
| Resultado | PASS |

Evidencia:

El Tiempo antes: 7800000/2200000 · después: 8959600/1040400

## T-18 — Doble pedido — stock acumulativo

| Categoria | Pedidos |
| --- | --- |
| Riesgo | Alta |
| Entrada | Bern Caucho x8 + x8 (dos pedidos consecutivos) |
| Esperado | stock 312 → 296 (descuento acumulativo, no sobreescritura) |
| Real | P-0004 y P-0005 generados · stock Bern Caucho 312→296 |
| Resultado | PASS |

Evidencia:

Bern Caucho: 312 → 296 (esperado 312-16=296)

# 4. Hallazgos y observaciones

## [WARN] F-01: items:[] permite preview/order con total=$0

POST /orders/preview con items:[] devuelve HTTP 200 con subtotal=0 discount=0 total=0 cupoOk=True en lugar de HTTP 400. Un pedido vacío debería ser rechazado por validación antes de llegar al servicio.

Accion: Agregar @ArrayMinSize(1) al DTO items[] en create-order.dto.ts. Fix en Sprint 3.

## [OK] F-02: qty negativo → 400 correcto con mensaje descriptivo

items[0].qty=-1 retorna HTTP 400 ['items.0.qty must not be less than 1']. Validación class-validator funcionando.

Accion: Sin acción. Comportamiento esperado.

## [OK] F-03: paymentTerm inválido → 400 con enum values listados

paymentTerm:credito180 retorna HTTP 400 con los valores aceptados (contado, pronto_pago, credito90).

Accion: Sin acción. Comportamiento esperado.

## [OK] F-04: productId UUID inexistente → 404 con ID en el mensaje

UUID 00000000-0000-0000-0000-000000000000 retorna HTTP 404 'Producto ... no encontrado'. Mensaje incluye el ID para facilitar debug.

Accion: Sin acción. Comportamiento esperado.

## [OK] F-05: GET /catalog sin sesión → 401

El catálogo está protegido con SessionGuard. Sin cookie retorna 401. En el diseño del MVP el catálogo podría necesitar ser público en futuras versiones.

Accion: Evaluar con el cliente si el catálogo debe ser público o solo para sesiones activas.

# 5. Veredicto final

PASS — Sprint 2 aprobado
18/18 pruebas pasan. Los 4 endpoints de compra estan operativos con reglas de negocio correctas, control de acceso por rol y efectos persistidos (stock, cupo, ytd, factura). Un hallazgo accionable (F-01: items vacio) aplazado a Sprint 3.

## Proximos pasos — Sprint 3

- Corregir F-01: agregar @ArrayMinSize(1) en CreateOrderDto.items

- GET /api/orders — historial de pedidos paginado del aliado

- POST /api/orders/:id/repeat — recompra en 1 clic (copia items, verifica stock y cupo actuales)

- GET /api/invoices/me — facturas pendientes y vencidas con dias de mora

Generado automaticamente por Claude Sonnet 4.6 · SMC Soluciones · 2026-06-20